御 見 積 書

| 株式会社グッド保険サービス 御中 〒XXX-XXXX 東京都〇〇区〇〇 〇-〇-〇 〇〇ビル〇階 専務取締役 伊藤 様 | 見積日; 2026年5月20日. 見積書番号; Q-2026-0001. 有効期限; 発行日より3ヶ月. 株式会社エキセントリック 代表取締役 長谷川 遼 〒231-XXXX 神奈川県横浜市中区吉田町11-2-203 Mobile: 090-8684-3615 Mail: r.hasegawa@ec-centric.com |
| --- | --- |

下記の通り御見積申し上げます。

| 件名 | AI問い合わせ対応導入業務 一式（HPチャットbot構築・Phase A〜D / 6ヶ月） |
| --- | --- |

| 小計 | 消費税 | 見積金額 |
| --- | --- | --- |
| 1,280,000円 | 128,000円 | 1,408,000円 |

| 摘要 | 数量 | 単価 | 明細金額 |
| --- | --- | --- | --- |
| 【Phase A】1週間 問い合わせ分析 ※今回ご契約範囲 |  |  |  |
| 問い合わせ内容のヒアリング・分類設計 | 1 式 | 30,000 | 30,000 |
| FAQ化可能率の測定・可視化 | 1 式 | 30,000 | 30,000 |
| 保険業務特有の危険回答 設計指針策定 | 1 式 | 30,000 | 30,000 |
| チャットbot対象範囲・優先順位の確定 | 1 式 | 20,000 | 20,000 |
| Phase B 本開発の正式見積算出 | 1 式 | 20,000 | 20,000 |
| 分析レポート作成・ご報告 | 1 式 | 20,000 | 20,000 |
| Phase A 小計 |  |  | 150,000 |
| 【Phase B】本開発（チャットbot構築・納品）※Phase A 後に正式見積 |  |  |  |
| チャットbot本体構築（RAG + 標準UI） | 1 式 | 400,000 | 400,000 |
| RAG用ナレッジデータ構築 | 1 式 | 200,000 | 200,000 |
| 初期FAQ設計・有人連携実装・テスト・納品 | 1 式 | 50,000 | 50,000 |
| Phase B 小計 |  |  | 650,000 |
| 【Phase C】テスト運用 月額 × 3ヶ月（納品後3ヶ月） |  |  |  |
| ログ確認・FAQ調整・精度改善・モデル選定検証 | 3 ヶ月 | 60,000 | 180,000 |
| Phase C 小計 |  |  | 180,000 |
| 【Phase D】継続運用 月額 × 3ヶ月（4〜6ヶ月目） |  |  |  |
| 月次分析・精度改善・FAQ追加・レポート | 3 ヶ月 | 100,000 | 300,000 |
| Phase D 小計 |  |  | 300,000 |
| 合計（税抜） |  |  | 1,280,000 |

| ご参考：オプション項目 ※本見積金額には含みません |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| オリジナルUI制作（テンプレートUIに代えてご指定の場合） | 1 式 | 150,000 | 150,000 |
| AI利用料（OpenAI / Anthropic 等 API 実費 + 管理フィー） | 実費精算 | — | 毎月請求 |
| Phase E（7ヶ月目以降の継続運用） | — | 別途見積 | ライト／標準／伴走から選択 |

| 納品期限; Phase A 着手から約2.5ヶ月（Phase B 検収まで）. 納品場所; 別途協議. 支払条件; Phase A 完了後一括 / Phase B 契約時50%・検収後50% / 月額分は当月末締 翌月末払. 最低契約期間; 6ヶ月（Phase B 完了後の運用期間として）. | 内訳. 10%対象（税抜）; 1,280,000円. 10%消費税; 128,000円. |
| --- | --- |

備考 - 本見積は AI問い合わせ対応導入業務 一式（Phase A〜D / 6ヶ月）に対するご提示です。Phase E（7ヶ月目以降の継続運用）は別途お見積いたします。 - 本契約は段階建付けです。Phase A（¥150,000 税抜）の完了をもって Phase B 以降に進むかをご判断いただき、Phase B 以降は Phase A の分析結果に基づき改めて正式見積書を発行いたします。Phase A 単独でご終了の場合、本見積の Phase B〜D は無効となります。 - Phase B 本開発の検収基準は、合意したFAQ範囲の回答妥当率80%以上、危険回答（保険判断・引受可否・補償可否の断定）0件、有人引き継ぎ導線の正常動作、主要シナリオ20件のテストケース通過、を契約前に明文化いたします。 - AI利用料（OpenAI / Anthropic 等の API 実費）は本見積に含まれず、実費に管理フィーを加算のうえ毎月請求書を添付します。利用量上限は事前にご相談のうえ設定します。 - オリジナルUI制作（+¥150,000 税抜）はご希望時のみの追加項目です。デフォルトはテンプレートUIで本見積金額に含まれます。 - サーバー・SaaS・電子契約・決済・送信等の外部サービス利用料は本見積に含まれず、貴社負担となります。 - AIモデル提供事業者側の仕様変更・利用可能プラン・審査・検証環境・API仕様により、実装内容・開発期間・費用は変動する場合があります。 - 納品後の文言修正、FAQ追加、回答ルール変更、モデル切替等は、Phase C・D の月次対応範囲を超える場合は別途見積となります。 - 守秘義務契約（NDA）の締結が必要な場合は、Phase A 着手前に締結いたします。 - 本見積金額および表記は税抜・税込いずれの場合も特に断りのない限り日本円とし、消費税は別途申し受けます。 - 詳細はご提案資料および別途仕様書にてご案内いたします。